INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

RESIDENCIAS PROFESIONALES

Reporte Intermedio

Semestre Enero-Junio 2026

PRESENTAN:

Jacqueline Hurtado Hernández

Edwin Eduardo Mercado Ruiz

NÚMERO DE CONTROL:

21121538

21120234

ASESOR INTERNO:

I.S.C. Alma Lilia Núñez González

ASESOR EXTERNO:

MTRA. Karla Teresa Arroyo Calero

MORELIA, MICHOACÁN                         07 DE ABRIL DE 2026

1.- Justificación del proyecto	3

2.- Datos de la empresa	3

a.- Nombre de la empresa:	3

b.- Misión y Visión	3

3.- Caracterización del área en que participó.	4

4.- Problemas resueltos.	4

5.- Alcances y limitaciones de las soluciones.	5

Alcances	5

Limitaciones	5

6.- Fundamento teórico.	6

Estándares Institucionales de Desarrollo	6

Arquitectura de Software y Tecnologías Base	6

Protocolos de Seguridad y Comunicación	6

7.- Procedimientos y descripción de las actividades realizadas.	6

Fase de Diagnóstico e Investigación (19 al 30 de enero de 2026)	6

Fase de Diseño y Estructuración (02 al 20 de febrero de 2026)	7

Fase de Normatividad y Documentación Técnica (23 de febrero al 26 de marzo de 2026)	7

8.- Resultados (planos, gráficas, prototipos, programas, etc.).	7

9.- Conclusiones y recomendaciones	8

Conclusiones	8

Recomendaciones	8

10.- Referencias bibliográficas	9

11.- Hoja de Visto Bueno por parte de los asesores	10

12.- Hoja de seguimiento	11

1.- Justificación del proyecto

Desde el año 2001, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) ha desarrollado y consolidado una amplia gama de sistemas institucionales diseñados para dar soporte a las diversas áreas operativas de la institución. Estos sistemas, programados internamente por la Coordinación de Sistemas Institucionales (CSI) de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI), son piezas fundamentales para el control y la ejecución de los procesos de seguridad social en el estado de Guanajuato.

A lo largo de más de dos décadas, el volumen de aplicaciones en uso y la complejidad de los nuevos requerimientos han crecido exponencialmente. Actualmente, la gestión de las solicitudes de mantenimiento, corrección de errores y desarrollo de nuevos módulos se realiza mediante procesos tradicionales que involucran el uso de papel y canales de comunicación informales. Esta dinámica ha generado problemas de burocracia, falta de trazabilidad y riesgos de pérdida de información en las peticiones. En este contexto, surge la necesidad de implementar un proyecto de desarrollo de un Sistema de Gestión de Solicitudes de Proyectos de la Coordinación de Sistemas Institucionales (SGSPCSI) que automatice y centralice el flujo de trabajo, sustituyendo el proceso manual por una plataforma digital que asegure la eficiencia operativa y la transparencia en la atención a las áreas usuarias.

La ejecución de este proyecto genera beneficios integrales para los diversos actores de la organización:

- La CSI obtendrá una herramienta de supervisión estratégica que permite una asignación más eficiente del personal.

- El personal desarrollador contará con un mecanismo estandarizado para documentar sus actividades y justificar objetivamente el tiempo invertido en cada requerimiento.

- Las áreas solicitantes del ISSEG experimentarán una reducción en la incertidumbre sobre el estatus de sus trámites, gracias a un canal oficial de seguimiento y consulta de avances.

- Se asegurará la conservación histórica de todas las modificaciones y mantenimientos realizados a los sistemas institucionales, facilitando auditorías y futuras mejoras.

2.- Datos de la empresa

a.- Nombre de la empresa:

Instituto de Seguridad Social de Estado de Guanajuato (ISSEG)

b.- Misión y Visión

Misión

Garantizar el pago de las jubilaciones, pensiones y seguros, así como el otorgamiento de prestaciones, actuando con transparencia y estricto apego a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, con el fin de coadyuvar al bienestar de todos nuestros asegurados y sus familias.

Visión

Ser una Institución humanista, reconocida a nivel nacional como líder en materia de seguridad social, que cuente con un Fondo de Pensiones perenne, a través de la ejecución de un modelo de administración eficiente que contribuya, de esta forma, al bienestar familiar de nuestros asegurados.

3.- Caracterización del área en que participó.

El proyecto de residencias profesionales se desarrolla dentro de la CSI, la cual forma parte integral de la DTI y es responsable de gestionar el ciclo de vida completo de las soluciones tecnológicas que soportan la operación administrativa y de servicios del ISSEG.

Dentro de la CSI, las actividades se centran en el análisis, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de software institucional. El entorno de trabajo se caracteriza por la atención a múltiples solicitudes provenientes de diversas áreas del ISSEG, las cuales requieren desde el desarrollo de nuevos sistemas hasta la corrección de errores y el mantenimiento preventivo o evolutivo en plataformas existentes. El equipo opera bajo un esquema de colaboración técnica utilizando tecnologías modernas como Angular, C# .NET y SQL Server, asegurando que cada producto de software cumpla con los estándares de calidad y seguridad definidos por la DTI.

4.- Problemas a resolver.

La CSI enfrenta una serie de deficiencias operativas derivadas de la gestión manual de sus servicios. Con el desarrollo e implementación del SGSPCSI, se resolverán los siguientes problemas identificados en el área:

- Pérdida de trazabilidad y extravío de peticiones: Debido al uso de procesos manuales sustentados en soportes físicos, comunicaciones electrónicas y solicitudes verbales, los requerimientos relacionados con el desarrollo de nuevos sistemas o la modificación de los existentes tienden a dispersarse o perderse, lo que dificulta su adecuada trazabilidad y el seguimiento oportuno del estado de cada solicitud.

- Burocracia y tiempos de respuesta elevados: La falta de un canal digital centralizado genera cuellos de botella administrativos que retrasan el inicio de los desarrollos y la atención de incidencias.

- Limitaciones en la gestión de prioridades y asignación estructurada: Al no contar con un sistema formal de evaluación, la asignación de tareas a los desarrolladores se vuelve compleja, dificultando la gestión de la carga de trabajo del personal.

- Comunicación deficiente con el usuario: La ausencia de notificaciones automáticas y estados de avance provoca incertidumbre en las áreas solicitantes sobre el progreso de sus requerimientos.

- Carencia de métricas y datos históricos: La falta de un registro digital (bitácora) impide al área de desarrollo generar reportes estadísticos para identificar qué sistemas fallan más o qué áreas demandan más recursos, limitando la toma de decisiones basada en datos.

Todo lo antes expuesto afecta directamente la eficiencia operativa de la CSI de la DTI y la calidad del servicio de software brindado al resto del ISSEG.

5.- Alcances y limitaciones de las soluciones.

Alcances

El desarrollo del sistema busca impactar positivamente en la operatividad de la CSI mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos y beneficios proyectados:

- Se pretende centralizar la información estableciendo una base de datos gestionada mediante SQL Server para el registro de solicitudes, eliminando la dispersión de datos en canales informales.

- Se proyecta la implementación de un seguimiento detallado desde la recepción del requerimiento hasta el cierre del folio, permitiendo la consulta de estatus para identificar la trazabilidad del ciclo de vida de cada solicitud.

- Se planea habilitar el registro de esfuerzo técnico y actividades por parte de los desarrolladores para generar métricas precisas sobre la carga de trabajo y tener una medición de productividad.

- Se busca optimizar la toma de decisiones compartiendo al Product Manager herramientas digitales para evaluar la viabilidad técnica y priorizar la atención de incidencias críticas.

- Se tiene como alcance la integración de la autenticación mediante usuario de dominio para restringir el acceso exclusivamente al personal autorizado dentro de la red del ISSEG y mantener la seguridad institucional.

Limitaciones

Se han identificado factores técnicos y operativos que delimitan el campo de acción de la solución tecnológica durante su desarrollo:

- El sistema estará diseñado para operar exclusivamente dentro de la infraestructura del ISSEG, por lo que su acceso externo no estará permitido.

- Debido a la naturaleza de uso interno del desarrollo, la comunicación se realizará mediante el protocolo HTTP sin la implementación de certificados SSL/TLS (HTTPS) debido a que el tráfico es estrictamente interno y se encuentra tras el firewall institucional.

- La solución se limitará estrictamente a la gestión de solicitudes de software, dejando fuera del alcance la gestión de hardware o soporte técnico de campo.

- El éxito del sistema estará sujeto a que los usuarios institucionales migren sus hábitos de comunicación actual hacia el uso del sistema una vez liberado.

6.- Fundamento teórico.

El desarrollo del SGSPCSI se fundamenta en un marco normativo y técnico diseñado para garantizar la robustez, seguridad y escalabilidad de las soluciones tecnológicas dentro del ISSEG. A continuación, se describen los pilares que sustentan el proyecto:

Estándares Institucionales de Desarrollo

El proyecto se apega a los lineamientos definidos por la CSI, los cuales dictan el uso de arquitecturas de software estandarizadas para facilitar el mantenimiento y la interoperabilidad. Esto incluye la adopción de una arquitectura cliente-servidor distribuida, donde la lógica de negocio se centraliza en una API para asegurar un control estricto sobre las reglas de operación y la integridad de los datos.

Arquitectura de Software y Tecnologías Base

Se fundamenta la solución en una arquitectura de tres capas, utilizando tecnologías que responden a las necesidades de alta disponibilidad del ISSEG:

- Capa de Presentación (Angular): Se utiliza este framework para la construcción de una interfaz de usuario dinámica y responsiva, permitiendo una interacción fluida y eficiente mediante el manejo de componentes modulares.

- Capa de Lógica de Negocio (C# .NET): Se implementa una API en .NET que actúa como el núcleo del sistema, gestionando las peticiones, la autenticación y las validaciones de seguridad bajo un entorno de ejecución de alto rendimiento.

- Capa de Persistencia (SQL Server): Se emplea este sistema de gestión de bases de datos relacionales para asegurar el almacenamiento estructurado, la consistencia de la información y la capacidad de realizar consultas históricas complejas.

Protocolos de Seguridad y Comunicación

El fundamento de seguridad se basa en el aprovechamiento de la infraestructura existente de la DTI. Se utiliza el mecanismo de autenticación por usuario de dominio para garantizar que el acceso esté vinculado a la identidad institucional del personal. En cuanto a la comunicación, se fundamenta el uso del protocolo HTTP para la transferencia de datos dentro de la red privada del ISSEG, cumpliendo con las políticas de despliegue para sistemas de uso interno que no requieren exposición hacia redes externas.

7.- Procedimientos y descripción de las actividades realizadas.

A continuación, se describen de manera secuencial las acciones ejecutadas durante el primer periodo de residencias profesionales, detallando la metodología y herramientas empleadas para el avance del proyecto:

Fase de Diagnóstico e Investigación (19 al 30 de enero de 2026)

- Análisis y contextualización del área (19 – 25 enero): Se analizaron los procesos actuales del área, se les dio lectura a los oficios y se observaron los canales de comunicación existentes.

- Configuración Tecnológica y Capacitación (26 - 30 de enero): Se realizó la investigación, documentación e instalación de los entornos de desarrollo para C# .NET, Angular y SQL Server. Se ejecutaron prácticas de programación bajo el patrón de repositorio y actividades de prueba propuestas por la Jefatura de Desarrollo para estandarizar los criterios de codificación.

Fase de Diseño y Estructuración (02 al 20 de febrero de 2026)

- Propuestas de Flujo e Información (02 - 13 de febrero): Se elaboró el diagrama de flujo lógico del sistema y se definieron los campos de información necesarios para los formularios de solicitud. Se presentó el bosquejo inicial del proyecto para su validación técnica por parte de la Jefatura del área.

- Unificación y Corrección de Propuestas (16 - 18 de febrero): Se realizaron ajustes al bosquejo inicial y se unificaron las propuestas funcionales del proyecto para asegurar la coherencia entre el front-end y la lógica de negocio del back-end.

Fase de Normatividad y Documentación Técnica (23 de febrero al 26 de marzo de 2026)

- Integración de Modelo CMMI (19 - 20 de febrero): Se realizó la investigación y elaboración de un producto entregable sobre el modelo CMMI, con el fin de implementar mejores prácticas de calidad y madurez en el desarrollo sin alterar la dinámica operativa institucional.

- Elaboración de la ERS y Prototipado y refinamiento de la documentación (23 de febrero – 9 abril): Se trabajó en la redacción de la Especificación de Requisitos de Software (ERS), definiendo escenarios, elementos de pantalla y bosquejos de interfaz de usuario, además se ejecutaron correcciones detalladas en la ERS y en los bosquejos de pantalla, asegurando que todos los requisitos funcionales y no funcionales cumplan con los estándares de seguridad y comunicación interna (HTTP y usuarios de dominio).

- Apoyo en Actividades Institucionales (19 - 20 de marzo): Se brindó soporte en tareas extraordinarias relacionadas con la gestión de CURP para los sistemas del ISSEG.

Se registra un periodo vacacional del 26 de marzo al 06 de abril de 2026, tras el cual se reanudaron las actividades de desarrollo técnico.

8.- Resultados (planos, gráficas, prototipos, programas, etc.).

Los productos detallados a continuación representan los avances tangibles logrados en la fase de análisis y diseño del proyecto SGSPCSI:

- Propuesta de Modelado de Procesos (13 de febrero de 2026): Diagramas de flujo que establecen la lógica de operación, el manejo de solicitudes urgentes y la interacción entre roles dentro del sistema.

- Análisis y Reporte de Calidad CMMI (20 de febrero de 2026): Documento de investigación que integra estándares internacionales de madurez y calidad en los procesos de desarrollo del área.

- Especificación de Requisitos de Software (9 de abril de 2026): Documento técnico integral que define los requisitos funcionales, no funcionales, interfaces de comunicación e infraestructura necesaria para el desarrollo.

- Prototipos y Bosquejos de Interfaz (9 de abril de 2026): Diseño visual de escenarios de pantalla, elementos de navegación y formularios de captura que conformarán el front-end del sistema

9.- Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Hasta el periodo actual de las residencias profesionales, se ha logrado completar satisfactoriamente la fase de análisis, diagnóstico y diseño lógico del sistema SGSPCSI. Se cuenta con una documentación técnica robusta que define con precisión los alcances funcionales y las restricciones tecnológicas bajo las cuales operará la plataforma en la red institucional del ISSEG. El avance obtenido permite asegurar que el proyecto se encuentra alineado con el cronograma establecido, habiendo superado la curva de aprendizaje de las tecnologías Angular y .NET mediante las actividades de capacitación inicial.

Se estima que, al finalizar el periodo de residencias, se entregará una plataforma funcional que centralice la gestión de solicitudes, cumpliendo con los estándares de seguridad y trazabilidad requeridos por la DTI. El desarrollo permitirá que el ISSEG transite de un esquema de gestión manual a uno digital, optimizando la toma de decisiones basada en métricas de esfuerzo real para la CSI.

Recomendaciones

- Se recomienda realizar sesiones de sensibilización con los usuarios solicitantes antes de la liberación final, con el objetivo de facilitar la transición hacia el nuevo formulario digital.

- Se sugiere validar con el área de redes la configuración de los puertos para el protocolo HTTP y la correcta vinculación de los usuarios de dominio antes de iniciar las pruebas integrales.

- Se recomienda establecer un calendario de respaldos periódicos para la base de datos SQL Server desde el inicio de la puesta en marcha, garantizando la integridad histórica de la información.

10.- Referencias bibliográficas

- Angular Docs. Introduction to the Angular docs. (2026) Fecha de Consulta: 15 de febrero de 2026. Disponible en: https://angular.io/docs.

- Chacon, Scott; Straub, Ben. (2014) Pro Git. EUA. [Disponible en línea]. Disponible en: https://git-scm.com/book/en/v2.

- CMMI Institute. (2018) CMMI Model Foundation: V2.0. Software Engineering Institute.

- Fielding, Roy T. (2000) Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. University of California.

- ISSEG. Misión y Visión Institucional. (n.d) Fecha de Consulta: 06 de abril de 2026. Disponible en: https://www.isseg.gob.mx/.

- Microsoft Learn. Introducción a ASP.NET Core. (2026) Fecha de Consulta: 20 de febrero de 2026. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/introduction-to-aspnet-core.

- Microsoft SQL Server Docs. SQL Server technical documentation. (n.d) Fecha de Consulta: 22 de febrero de 2026. Disponible en: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/.

- Pressman, Roger. (2010) Ingeniería de Software: Un enfoque práctico. México, D.F. McGraw-Hill.

- Troelsen, Andrew; Japikse, Philip. (2022) Pro C# 10 with .NET 6. EUA. [PDF].

11.- Hoja de Visto Bueno por parte de los asesores

| __________________________________ Karla Teresa Arroyo Calero Asesor Externo | __________________________________ Alma Lilia Núñez González Asesor Interno |
| --- | --- |
| __________________________________ Jacqueline Hurtado Hernández Residente | __________________________________ Edwin Eduardo Mercado Ruiz Residente |
| __________________________________ Vo.Bo. Oficina de Residencias Profesionales |

12.- Hoja de Seguimiento

ESTUDIANTES: Jacqueline Hurtado Hernández, Edwin Eduardo Mercado Ruiz                       No. DE CONTROL: 21121538, 21120234

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema de Gestión de Solicitudes Para la Coordinación de Sistemas Institucionales   EMPRESA: ISSEG

ASESOR EXTERNO: Karla Teresa Arroyo Calero                                                             ASESOR INTERNO: Alma Lilia Núñez González

PERIODO DE REALIZACIÓN: 19 de enero 2026 – 20 Julio 2026

| ACTIVIDAD |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y contextualización del área |  | P | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración Tecnológica y Capacitación |  | P |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuestas de Flujo e Información |  | P |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unificación y Corrección de Propuestas |  | P |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de Modelo CMMI |  | P |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de la ERS y Prototipado y refinamiento de la documentación |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Apoyo en Actividades Institucionales |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  | Cambio de Proyecto y asesor registrados en la oficina de residencias profesionales |  |  |  |  |  | Sin observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA DE REPORTES | Asesor interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estudiante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jefe Depto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |