PROPUESTA DE PROYECTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

BOSQUEJO INICIAL

# 1.- IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE

Jacqueline Hurtado Hernández

  - Nombre del Residente:

21121538@morelia.tecnm.mx

  - Número de control:

L21121538@morelia.tecnm.mx

  - Correo institucional:

4735933746

1.4 Teléfono de contacto:

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

2.1 Datos de la Organización

Nombre de la institución. Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato Razón social. RFC. ISS771016B96 Nombre del Departamento a donde estarás asignado: Coordinación de Sistemas Institucionales del ISSEG Nombre y cargo del funcionario responsable de dicho departamento: Ing. Eric Espinoza Téllez Dirección: Carretera Guanajuato, Juventino Rosas, Km. 10, cp. 36259; colonia Yerbabuena, en la ciudad de Guanajuato, Gto. Números telefónicos de contacto oficiales de contacto de la empresa: 473 73 51400 (extensión 2501) Correo electrónico de contacto institucional: eespinozate@isseg.gob.mx Página web oficial: https://isseg.gob.mx/ LinkedIn

2.2 Giro

Tipo de giro de la empresa, según su clasificación (resalta en color la que corresponde): - Industrial - Servicios - Comercial - Gubernamental

2.3 Recursos que asignará la empresa para el desarrollo del proyecto.

Computadora de Escritorio, espacio físico con escritorio, materiales de oficina y herramientas informáticas de desarrollo de software.

2.5 Datos del asesor externo.

Eric Espinoza Téllez.

2.5.1 Nombre

Coordinador de sistemas Institucionales del ISSEG

2.5.2 Puesto

473-73-51400 (ext 2501)

2.5.3 Teléfono

eespinozate@isseg.gob.mx

2.5.4 Correo electrónico

2.5.6 Firma del asesor externo

IMPORTANTE: SIN LA FIRMA DEL ASESOR EXTERNO NO ES VÁLIDO ESTE DOCUMENTO

3.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Nombre del proyecto

Mantenimiento y desarrollo de sistemas institucionales ISSEG, para el proyecto de cobranza de prestaciones

3.2 Descripción del proyecto

El proyecto de Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas Institucionales del ISSEG para la Cobranza de Prestaciones tiene como objetivo asegurar la operación continua, confiable y eficiente de los sistemas informáticos que soportan los procesos de cobranza de prestaciones, mediante la atención de mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo, así como el desarrollo de mejoras funcionales y tecnológicas. Este proyecto contempla la corrección oportuna de incidencias, la optimización de funcionalidades existentes, la adecuación de los sistemas a cambios normativos y operativos, y el desarrollo de nuevos componentes que fortalezcan el control, seguimiento y recuperación de recursos derivados de la cobranza de prestaciones. Asimismo, busca garantizar la integridad, disponibilidad y seguridad de la información, contribuyendo a la eficiencia administrativa, la transparencia en los procesos y la continuidad operativa de las áreas involucradas del ISSEG. Por qué; Se lleva a cabo el proyecto; Necesidad de garantizar la operación continua y eficiente de los sistemas que soportan la cobranza de prestaciones del ISSEG.. Qué; Se desea lograr con el proyecto; Mantener y desarrollar los sistemas institucionales para mejorar la eficiencia, confiabilidad y control del proceso de cobranza de prestaciones.. Cómo; Se alcanzarán los resultados del proyecto; Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo, desarrollo de mejoras funcionales y atención de incidencias.. Cuál; Es el impacto esperado; Sistemas operando de forma estable, procesos de cobranza optimizados y mayor control de la información.. Quiénes; Son los destinatarios / meta del proyecto; Los beneficiarios son los afiliados al ISSEG.. Qué; Condiciones externas son importantes para el éxito del proyecto; Disponibilidad de normatividad vigente, infraestructura tecnológica y conectividad.). Cómo; Se puede verificar el éxito del proyecto; Reducción de incidencias, cumplimiento de tiempos de atención y mejora en la operación del sistema.. Quién; Va a ejecutar el proyecto; ISSEG, a través del área responsable de tecnologías de la información, específicamente el área de la Coordinación de Sistemas Institucionales. Con cuántos; Recursos se cuenta para la ejecución del proyecto; Herramientas tecnológicas, espacio físico y interconectividad a servidores, en modo calidad, para desarrollo..

19 de enero de 2026

3.3 Fecha de inicio

20 de julio de 2026

3.4 Fecha de término

Híbrido

3.5 Modalidad

4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

4.1 Antecedentes

Desde el 2001 el ISSEG cuenta con sistemas institucionales que apoyan los procesos de cobranza de prestaciones, los cuales son fundamentales para el control, seguimiento y recuperación oportuna de los recursos. Derivado del uso continuo, la evolución de los requerimientos operativos y los cambios normativos, dichos sistemas requieren mantenimiento permanente y mejoras funcionales que aseguren su correcta operación, disponibilidad y confiabilidad. En este contexto, surge la necesidad de implementar un proyecto de mantenimiento y desarrollo de sistemas institucionales que fortalezca la eficiencia, continuidad operativa y calidad de la información en los procesos de cobranza de prestaciones.

4.2 Problemas a solucionar

- Interrupciones o fallas en los sistemas que afectan el proceso de cobranza de prestaciones. - Funcionalidades limitadas u obsoletas que dificultan el control, seguimiento y recuperación de recursos. - Procesos parcialmente manuales que incrementan tiempos de atención y riesgo de errores. - Falta de adaptación oportuna de los sistemas a cambios normativos y operativos. - Riesgos en la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información relacionada con la cobranza Todo lo antes expuesto al seguimiento y mantenimiento del sistema

4.3 Objetivos y metas del proyecto

4.3.1 Objetivo general

Garantizar la operación continua, eficiente y segura de los sistemas institucionales que soportan el proceso de cobranza de prestaciones del ISSEG, mediante acciones de mantenimiento y desarrollo que permitan mejorar su funcionalidad, confiabilidad y alineación a las necesidades operativas y normativas, contribuyendo a una gestión oportuna y transparente de la cobranza.el objetivo de desarrollo. Debe redactarse de forma clara, precisa y medible. Para lograrlo, conviene que incluya ciertos elementos clave: - Verbo en infinitivo - Fortalecer. - Acción principal - Mantenimiento del desarrollo funcional y tecnológico de los sistemas - Objeto de la acción Los sistemas institucionales que soportan el proceso de cobranza de prestaciones del ISSEG, mediante su mantenimiento y desarrollo para asegurar su correcta operación, actualización y eficiencia. - Finalidad o propósito - Garantizar la continuidad operativa, eficiencia y confiabilidad de los procesos de cobranza de prestaciones del ISSEG, mediante sistemas institucionales actualizados, seguros y alineados a la normatividad vigente. - Alcance o contexto - El mantenimiento a los sistemas que soportan los procesos de cobranza , que impactan a los afiliados al ISSEG. - Claridad y precisión - El mantenimiento y soporte al sistema deberás de estar alineado a las reglas de operación del Instituto, con resultados medibles, que puedan exponer las áreas de oportunidad y correciones en los desarrollos. - Criterios SMART (recomendado) S – Específico: Fortalecer el mantenimiento y desarrollo de los sistemas institucionales que soportan el proceso de cobranza de prestaciones del ISSEG. M – Medible: Reducir incidencias operativas, mejorar los tiempos de respuesta del sistema y aumentar la eficiencia en el registro, control y seguimiento de la cobranza, medidos mediante indicadores de disponibilidad, atención de incidencias y cumplimiento de plazos. A – Alcanzable: El proyecto es viable con la infraestructura tecnológica existente, el personal técnico del ISSEG y los recursos asignados para mantenimiento y desarrollo de sistemas. R – Relevante: Contribuye directamente a la continuidad operativa, al fortalecimiento de la gestión financiera institucional y a la correcta recuperación de recursos derivados de la cobranza de prestaciones. T – Temporal: Ejecutarse durante el periodo definido del proyecto (ejercicio fiscal correspondiente), con resultados evaluables al cierre del mismo.

4.3.2 Objetivo(s) específico(s)

Optimizar el funcionamiento de los sistemas institucionales del ISSEG que soportan el proceso de cobranza de prestaciones, mediante acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo, así como el desarrollo de mejoras funcionales, a fin de garantizar la continuidad operativa, la confiabilidad de la información y la eficiencia en el registro, control y seguimiento de la cobranza durante el periodo del proyecto.

4.3.3 Resultados

- Sistemas de cobranza de prestaciones operando de manera continua, estable y segura. - Reducción de incidencias técnicas y tiempos de atención y resolución. - Mejora en el registro, control y seguimiento de la cobranza de prestaciones. - Información más confiable y oportuna para la toma de decisiones financieras. - Mayor eficiencia administrativa y fortalecimiento de la gestión institucional del ISSEG.

4.3.4 Alcances, limitaciones y delimitaciones

Alcances: Mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo del sistema de cobranza. Mejora en el registro, control y seguimiento de las prestaciones sujetas a cobro. Garantizar disponibilidad, seguridad e integridad de la información. Limitaciones: No incluye cambios a la normatividad ni a las políticas institucionales vigentes. Dependencia de la infraestructura tecnológica y presupuesto asignado del ejercicio fiscal 2026. No contempla procesos ajenos a la cobranza de prestaciones. Delimitaciones: Aplica únicamente a los sistemas institucionales del ISSEG relacionados con la cobranza de prestaciones. En periodo comprendido del primer semestre 2026

# 4.5 Justificación curricular

4.5.1 Áreas de conocimiento a aplicar: marca con una cruz las áreas en la cual o las cuales trabajarás

| ASIGNATURAS |  |
| --- | --- |
| - Programación web | x |
| - Programación de dispositivos móviles |  |
| - Bases de datos relacionales | X |
| - Bases de datos no relacionales |  |
| - Administración de proyectos y gestión de equipos de trabajo |  |
| - Redes y/o infraestructura de servidores |  |
| - Nube |  |
| - Inteligencia artificial |  |
| - Ciberseguridad |  |
| - Ciencia de datos e inteligencia de negocios |  |

4.5.2 Tópicos no observados en retícula de carrera pero requeridos en el desarrollo de        residencias.

5.- ELEMENTOS Y RECURSOS DEL PROYECTO

5.1 Marco de referencia (Obligatorio)

Buenas prácticas para el desarrollo de software. Ley de Seguridad social, para el estado de Guanajuato (Ley del ISSEG) Lineamientos internos de la Dirección de Tecnologías de la Información (ISSEG)

5.2 Cronograma (Indicando Fecha de Entrega del reporte final, Obligatorio)

Son las acciones o tareas que deben llevarse a cabo como mínimo para obtener los resultados o productos. Las actividades deben colocarse de acuerdo a un orden secuencial, a partir de la primera actividad que debe ejecutarse y el tiempo estimado de ejecución.* Estas actividades podrán aumentar una vez que comiences con la ejecución del proyecto pero, las reportarás más adelante, este es un previo.

| Actividades / Meses | Mes1 | Meses 2 y 3 |  | Meses 4 y 5 | Mes6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad 1 | Conocimiento del sistema |  | Capacitación | Corrección de incidencias propuestas por el revisor. | Seguimiento de monitoreo, para mantenimiento |
| Actividad 2 | Análisis del sistema |  | Integración e involucramiento con el sistema | Monitoreo de implementación de mejoras y su mantenimiento |  |
| Actividad 3 | Definición del plan de trabajo. |  | Diseño de mejoras |  |  |
| Actividad 4 | Propuesta de mejoras |  | Validación de actividades |  |  |
| Actividad 5 |  |  | Pruebas de modo calidad de desarrollo |  |  |
| Entrega reporte final | Reporte de involucramiento en el sistema |  | Reporte de avances y evidencias de pruebas de propuestas | Reporte de evidencias para nuevas implementaciones y mejoras | Reporte de mejoras y validación de incidencias iniciales |

NOTA: En caso de ser varios residentes, elaborar un cronograma con actividades por residente.

5.3 Estimación de Costos del Proyecto

El costo estimado del proyecto es de aproximadamente $80,000.00 (ochenta mil pesos), considerando la participación de talento humano, el uso de herramientas tecnológicas, así como la utilización de instalaciones institucionales e insumos materiales necesarios para el desarrollo del proyecto de cobranza de prestaciones.

5.4 Medios, cursos de acción, prioridades

Medios: personal técnico especializado (desarrollo, soporte y análisis). Cursos de acción: Dar mantenimiento correctivo y preventivo al sistema de cobranza. Desarrollar mejoras funcionales conforme a necesidades operativas. Prioridades: Garantizar la continuidad operativa del sistema. Asegurar la integridad, disponibilidad y seguridad de la información. Reducir incidencias y tiempos de respuesta.

5.5 Bibliografía consultada

- Normatividad interna y lineamientos institucionales del ISSEG. - Buenas prácticas de desarrollo y mantenimiento de software (ITIL, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 12207). - Documentación técnica y funcional de los sistemas institucionales de cobranza existentes. - Marco normativo aplicable en materia de cobranza de prestaciones y administración pública. - Experiencia operativa del personal técnico y administrativo involucrado en el procesor o la información incluida no puedan ser verificados, ni exista una revisión profesional respaldada por alguna organización o institución reconocida. Fuentes de consulta: https://isseg.gob.mx/marco-legal-normativa/ https://innevo.com/blog/mejores-practicas-desarrollo-software

5.6 Anexos

Los anexos deben contener única y exclusivamente aquella información que ayude al lector a comprender un poco más del asunto, investigar o evaluar métodos utilizados (desde un estudiante que quiera seguir la línea de investigación hasta cualquier persona que quiera ahondar más con respecto al tema).

Algunos ejemplos de documentos que se incluyen en los anexos son los siguientes:

•	Programas de cómputo utilizados o utilizables en el proyecto.

•	Fotos que sirvan de referencia para ilustrar el tema.

•	Instrucciones detalladas de los métodos utilizados como encuestas y protocolos.

•	Cálculos estadísticos.

•	Formatos o plantillas utilizadas para la elaboración del proyecto.

Debe ponerse especial atención ya que por ningún motivo la sección de Anexos debe ser más grande que el resto del documento.

# 6. PARA USO EXCLUSIVO DEL ASESOR INTERNO DEL DEPTO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

# 6.1. Nombre del Docente que autoriza el proyecto

6.1.2 Firma de Autorización

6.1.3 Fecha de Autorización

IMPORTANTE: una vez que se asigna el asesor interno a través de la HOJA DE CONTACTO, que te haremos llegar a ti, a tu asesor externo y a tu asesor interno, deberás de inmediato enviárselo por correo institucional tomándolo de la HOJA DE CONTACTO, con copia a tu asesor externo y a sistemas.vinculacion@morelia.tecnm.mx para solicitar su firma, de igual manera el docente deberá responder al residente, al asesor externo y a Proyecto Vinculación para confirmar que ha firmado por voluntad propia el presente documento, de esta manera lo integraremos en el expediente correspondiente.